Taakverdeling A3

# Link naar logboek

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNc2kreRoCuutJASmC\_hG-LrwJRsZwKGMLKrn8QhS6I/edit#gid=0

# Algemeen

Organisatie = Sven

Architectuur = Sven

Testing = Maaren

Business = Davy

# Taakverdeling + inschatting week 1+2

Algemeen

Nu focus op user story 1. We denken deze af te werken tegen de volgende vergadering.

Sieglinde

Implementatie en testen stripmanager : 5u

Excel sheet opstellen voor logboek : 20min

Mail : opstellen taakverdeling, afspraak vastleggen rapportering, vragen opstellen : 1,5u

Sven

Git opzetten + git studie + merge conflicts bekijken : 4u

Architectuur opstellen : 1,5u

Documentatie architectuur bijhouden : 1u

Use case scenario’s voor user story1? (als hij nog tijd over heeft)

Maaren

Presentatielaag : werkende user interface maken voor add-strip methode : 2u

Auto-complete comboboxen implementeren : 5u

Testen UI : 5u

Davy

Datalaag ADO.NET studie + volledig opzetten : 8u

Use case scenario’s voor user story1? (overgenomen door Sven als hij nog tijd over heeft)

We schatten ook nog zo’n 3-tal uur aan groepsgesprekken en overleg te besteden.

# Taakverdeling + inschatting week 3+4

Algemeen

We zullen user story 2 implementeren. We denken deze af te werken tegen de volgende vergadering.

Sieglinde

Bijhouden van beslissingen van vergaderingen in dit document. (5u)

Businesslaag implementeren van het nieuwe scenario’s. (4u)

Businesslaag testen (3u)

Sven

Bekijken welke functionaliteiten, methodes er in welke klasses eventueel moeten worden toegevoegd.

Algemene structuur/ verloop applicatie, scenario’s, documentatie code en keuze’s.

Domeinmodel opstellen.

Maaren

Extra deel UI om strips te kunnen updaten, een nieuw vensters om intuïtief te kunnen aanpassen + functionaliteit ervan. (5u)

Presentatielaag testen (1u30)

Davy

Implementatie update,?delete? methodes voor nieuwe user story. (5u)

Datalaag testen (10u)

Documentatie besprekingen

# 1/10/2020

* Beslist repositories, UnitOfWork weg te doen

Maakte de code te omslachtig

* ICatalogusmanager toegevoegd om in presentatielaag moq te kunnen gebruiken
* VoegAuteurToe en VoegUitgeverijToe in deze iteratie toe voegen

# 5/10/2020

* Bug fixing voegStripToe -> opgelost
* VoegToe methodes return int zodat we niet nodeloze connectie maken naar databank
* Beslist moq van CatalogusManager te gebruiken in presentatielaag

# 6/10/2020

* Autocomplete voor auteur als je reeks ingeeft? -> voor volgende iteratie
* Aparte klasse voor reeks?

+ Minder redundantie in de databank

-Extra tijd om code te herschrijven

-> voor volgende iteratie?

* Checken op null van auteursnaam in CatalogusManager
* Bug gevonden bij auteurId (1001- 1002?) ->
* Beslist om na het toevoegen van een strip alle velden leeg te maken en een pop up te tonen om duidelijk te maken aan de gebruiker dat het toevoegen succesvol verlopen is.

# To do

* Bij autocomplete bij lege string nog niets tonen
* ConnectionsStrings regelen.
* Bij ingeven van reeks automatisch auteur en uitgeverijen weer
* Scrollbar voor autocompletes
* Asynchroon autocomplete?
* Errors die gethrown worden in CatalogusManager in Interface laten zien op mooie manier
* Autocomplete voor auteur als je reeks ingeeft
* Testen overlopen.
* Async databank contacteren voor autocomplete.